КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В соответствии с поступившей от вас информацией и нашим опытом разработки подобных систем, мы предлагаем три варианта реализации задачи. Все три варианта основываются на промышленных решениях компании Oracle.

Первый вариант - представляет собой полностью автономное решение корпоративного уровня, включающее в себя все основные компоненты:

- Внутренний портал (Oracle WebCenter) – презентационный слой, в котором исполняются бизнес-процессы и с которым взаимодействуют пользователи.

- Система управления бизнес-процессами (Oracle BPM) – система моделирующая, исполняющая и контролирующая прохождение бизнес-процессов. В ней, через внутренний портал работают конечные пользователи системы.

- Система бизнес аналитики (Oracle BI) – Аналитическая система позволяющая строить различные отчеты по заданиям бизнес - заказчиков.

- Система контроля доступа и управления учетными записями пользователей (Oracle IAMS)

- Корпоративная интеграционная шина (Oracle SOA) – единый интеграционный слой, позволяющий внешним системам взаимодействовать с системой управления бизнес-процессов.

Данное решение независимо от остальных систем Заказчика, и позволяет функционировать в любом ИТ-ландшафте. С возможностью, впоследствии, стать основой ИТ-инфраструктуры Заказчика.

Плюсами данного варианта являются:

- Основа системы – базовое ПО корпоративного уровня, как следствие отличная вендорская поддержка, проверенные отказоустойчивые технологии и широчайшие возможности масштабирования системы

- Система «под ключ» на решениях одного вендора, глубокая интеграция систем, единая точка обращения в случае проблем

- Большое количество партнеров и специалистов на рынке, могущих осуществлять оперативную поддержку и развитие функционала системы, как следствие дешевизна и быстрота наращивания системы

- Использование в основе системы Oracle BPM, позволит создать «живой» прототип системы в кратчайшие сроки

- Максимальное вовлечение Заказчика в процесс моделирования и прототипирования системы

- Быстрый переход от «живого» прототипа к «живой» системе

Минусы данного варианта:

- Высокая стоимость лицензий базового ПО Oracle

- Не все пожелания Заказчика к интерфейсам могут быть реализованы в системе в короткие сроки. Сложные интерфейсные запросы могут потребовать существенного увеличения времени разработки.

- Слабое использование инфраструктурного ПО Заказчика, как следствие дублирование основных инфраструктурных систем. (Однако, если основные инфраструктурные системы требуют замены, то данный вариант становится наиболее предпочтительным)

Мы предлагаем следующую схему лицензирования базового ПО Oracle

| Наименование | Тип лицензий | Число пользователей/CPU | Цена на 1 пользователя или CPU |  | Всего |  | СУММА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лицензия на программное обеспечение | Техническая поддержка | Лицензия на программное обеспечение * | Техническая поддержка | Доллары США |
| Database Product Family |  |  |  |  |  |  |  |
| Oracle Database Enterprise Edition | CPU | 1 | 47 500,00 | 10 450,00 | 47 500,00 | 10 450,00 | 57 950,00 |
| Enterprise Edition Options |  |  |  |  |  |  |  |
| Partitioning | CPU | 1 | 11 500,00 | 2 530,00 | 11 500,00 | 2 530,00 | 14 030,00 |
| Oracle Spatial and Graph | CPU | 1 | 17 500,00 | 3 850,00 | 17 500 | 3 850 | 21 350 |
| Database Enterprise Management |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnostics Pack | CPU | 1 | 5 000,00 | 1 100,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 |
| Tuning Pack | CPU | 1 | 5 000,00 | 1 100,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 |
| Презентационный слой |  |  |  |  |  |  |  |
| WebCenter Suite Plus | CPU | 1 | 200000,00 | 44000,00 | 200 000,00 | 44 000,00 | 244 000,00 |
| Weblogic Product family |  |  |  |  |  |  |  |
| WebLogic Suite | CPU | 1 | 45 000,00 | 9 900,00 | 45 000 | 9 900 | 54 900 |
| SOA Suite | CPU | 1 | 57 500,00 | 12 650,00 | 57 500 | 12 650 | 70 150 |
| Unified Business Process Management Suite | CPU | 1 | 57 500,00 | 12 650,00 | 57 500 | 12 650 | 70 150 |
| Продукты обеспечения безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Identity and Access Management Suite Plus | NUP | 100 | 110,00 | 24,20 | 11 000 | 2 420 | 13 420 |
| Бизнес-аналитика |  |  |  |  |  |  |  |
| Business Intelligence Standard Edition | CPU | 1 | 23 000,00 | 5 060,00 | 23 000 | 5 060 | 28 060 |
| Итого GPL |  |  |  |  | 480 500 | 105 710 | 586 210 |
| НДС |  |  | 18% |  |  | 19 028 | 19 028 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 605 238 |

Мы предлагаем следующую очередность работ в рамках данного варианта.

Таким образом, общее предложение по лицензиям, работам и срокам данного варианта выглядит следующим образом.

| Этап | Стоимость этапа с НДС | Длительность выполнения этапа, мес. |
| --- | --- | --- |
| Первый этап | 704 000,00р. | 0,25 |
| Второй этап | 5 120 000,00р. | 3 |
| Третий этап | 10 400 000,00р. | 4 |
| Четвертый этап | 7 040 000,00р. | 2 |
| Поставка лицензий | 18 762 378,00р. | 0 |
| Итого с НДС | 42 026 378,00р. | 9,25 |

Второй вариант - представляет собой решение, построенное на основе той же системы управления бизнес процессами Oracle BPM, что и в первом варианте но, с максимальным использованием корпоративных ИТ-систем Заказчика.

Плюсами данного варианта являются:

- Основа системы – базовое ПО корпоративного уровня, как следствие отличная вендорская поддержка, проверенные отказоустойчивые технологии и широчайшие возможности масштабирования системы.

- Большое количество партнеров и специалистов на рынке, могущих осуществлять оперативную поддержку и развитие функционала системы, как следствие дешевизна и быстрота наращивания системы

- Использование в основе системы Oracle BPM, позволит создать «живой» прототип системы в кратчайшие сроки

- Максимальное вовлечение Заказчика в процесс моделирования и прототипирования системы

- Быстрый переход от «живого» прототипа к «живой» системе

- Широкое использование инфраструктурного ПО Заказчика

Минусы данного варианта:

- Не все пожелания Заказчика к интерфейсам могут быть реализованы в системе в короткие сроки. Сложные интерфейсные запросы могут потребовать существенного увеличения времени разработки.

- Слабое вовлечение Заказчика в процесс моделирования и прототипирования, что негативно сказывается на скорости разработки прототипа

- Высокая стоимость интеграции с инфраструктурным ПО Заказчика

- «Вендорский футбол» в случае появления проблем

Мы предлагаем следующую схему лицензирования базового ПО Oracle

| Наименование | Тип лицензий | Число пользователей/CPU | Цена на 1 пользователя или CPU |  | Всего |  | СУММА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лицензия на программное обеспечение | Техническая поддержка | Лицензия на программное обеспечение * | Техническая поддержка | Доллары США |
| Database Product Family |  |  |  |  |  |  |  |
| Oracle Database Enterprise Edition | CPU | 1 | 47 500,00 | 10 450,00 | 47 500,00 | 10 450,00 | 57 950,00 |
| Enterprise Edition Options |  |  |  |  |  |  |  |
| Partitioning | CPU | 1 | 11 500,00 | 2 530,00 | 11 500,00 | 2 530,00 | 14 030,00 |
| Oracle Spatial and Graph | CPU | 1 | 17 500,00 | 3 850,00 | 17 500 | 3 850 | 21 350 |
| Database Enterprise Management |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnostics Pack | CPU | 1 | 5 000,00 | 1 100,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 |
| Tuning Pack | CPU | 1 | 5 000,00 | 1 100,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 6 100,00 |
| Weblogic Product family |  |  |  |  |  |  |  |
| WebLogic Suite | CPU | 1 | 45 000,00 | 9 900,00 | 45 000 | 9 900 | 54 900 |
| SOA Suite | CPU | 1 | 57 500,00 | 12 650,00 | 57 500 | 12 650 | 70 150 |
| Unified Business Process Management Suite | CPU | 1 | 57 500,00 | 12 650,00 | 57 500 | 12 650 | 70 150 |
| Итого GPL |  |  |  |  | 246 500 | 54 230 | 300 730 |
| НДС |  |  | 18% |  |  | 9 761 | 9 761 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 310 491 |

Мы предлагаем следующую очередность работ в рамках данного варианта.

Таким образом, общее предложение по лицензиям, работам и срокам данного варианта выглядит следующим образом.

| Этап | Стоимость этапа с НДС | Длительность выполнения этапа, мес. |
| --- | --- | --- |
| Первый этап | 672 000,00р. | 0,25 |
| Второй этап | 4 800 000,00р. | 3 |
| Третий этап | 9 440 000,00р. | 3 |
| Четвертый этап | 6 720 000,00р. | 2 |
| Поставка лицензий | 9 625 221,00р. | 0 |
| Итого с НДС | 31 257 221,00р. | 8,25 |

Третий вариант – представляет собой классическую заказную разработку на базе Oracle ADF и Oracle Database.

Плюсами данного варианта являются:

- Ограниченное использование лицензий на базовое ПО Oracle

- Гибкость функционала и наилучшее соответствие интерфейсов ожиданиям Заказчика

- Максимальное использование инфраструктурных ИТ-систем Заказчика

Минусы данного варианта:

- Высокая стоимость разработки системы

- Сложность поддержки и дороговизна развития функциональности системы

- Слабое вовлечение Заказчика в процесс моделирования и прототипирования, что негативно сказывается на скорости разработки прототипа

- Риски выхода за бюджет и сроки при разрастании требований Заказчика к функциональности.

Мы предлагаем следующую схему лицензирования базового ПО Oracle

| Наименование | Тип лицензий | Число пользователей/CPU | Цена на 1 пользователя или CPU |  | Всего |  | СУММА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лицензия на программное обеспечение | Техническая поддержка | Лицензия на программное обеспечение * | Техническая поддержка | Доллары США |
| Database Product Family |  |  |  |  |  |  |  |
| Oracle Database Enterprise Edition | CPU | 1 | 47 500,00 | 10 450,00 | 47 500,00 | 10 450,00 | 57 950,00 |
| Enterprise Edition Options |  |  |  |  |  |  |  |
| Partitioning | CPU | 1 | 11 500,00 | 2 530,00 | 11 500,00 | 2 530,00 | 14 030,00 |
| Oracle Spatial and Graph | CPU | 1 | 17 500,00 | 3 850,00 | 17 500 | 3 850 | 21 350 |
| Weblogic Product family |  |  |  |  |  |  |  |
| WebLogic Server Enterprise Edition | CPU | 1 | 25 000,00 | 5 500,00 | 25 000 | 5 500 | 30 500 |
| Итого GPL |  |  |  |  | 101 500 | 22 330 | 123 830 |
| НДС |  |  | 18% |  |  | 4 019 | 4 019 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 127 849 |

Мы предлагаем следующую очередность работ в рамках данного варианта.

Таким образом, общее предложение по лицензиям, работам и срокам данного варианта выглядит следующим образом.

| Этап | Стоимость этапа с НДС | Длительность выполнения этапа, мес. |
| --- | --- | --- |
| Первый этап | 2 400 000,00р. | 1,5 |
| Второй этап | 3 520 000,00р. | 2 |
| Третий этап | 13 440 000,00р. | 5 |
| Четвертый этап | 7 680 000,00р. | 2 |
| Поставка лицензий | 3 963 319,00р. | 0 |
| Итого с НДС | 31 003 319,00р. | 10,5 |

Заключение:

Данное предложение основано на нашем опыте создания систем подобного уровня, и является оценочным. В рамках данного предложения, мы не предполагаем делать полномасштабное локальное внедрение и обучение сотрудников Заказчика на местах. Стоимость внедрения и обучения на местах будет оговариваться отдельно, при указании объемов. Окончательные варианты архитектуры системы в целом, архитектуры приложений, схем лицензирования, сроков и порядка выполнения работ, будут определяться по результатам переговоров с Заказчиком и являются предметом обсуждения.