План поискового продвижения mytask.me

Техническая оптимизация Делаем в полном объеме

По тех оптимизации работы примерно на 2 дня для программистов, 2 дня для меня (с учетом составления тз для программистов и тестирования их работы). Тех оптимизацию необходимо сделать в первую очередь.

- Загрузить в корневую директорию сайта файл robots.txt (я добавила еще одну строчку в файл, который сделал сеошник с фриланса)

- Создать карту сайта и загрузить ее в корневую директорию сайта

- Роботы уже определили в качестве основного зеркала домен без www. Необходимо поставить редирект на домен без  www (в htaccess)

- На сайте перенасыщение заголовками группы h (например, на главной 3 заголовка h2 и 5 заголовков h3) – необходимо вынести оформление заголовков в стили css,  на некоторых страницах добавить  h1 для оформления смыслового заголовка страницы (для программеров будет отдельное тз по всем страницам сайта).

- Необходимо убрать из шапки на внутренних страницах тег h1 в следующем коде без ущерба для оформления:

|  | <h1><a class="to_homepage" href="/"></a> |
| --- | --- |
|  | myTaSK |
|  | </h1> |

- На страницах сайта основным контентом является текст «Стандартные условия оказания услуг…» - так устроен код сайта. Во-первых это дублированный контент (а это критично), во-вторых сделает любую продвигаемую страницу нерелевантной продвигаемым запросам. Вот как выглядят из-за этого сниппеты в выдаче Яндкса: http://yandex.ru/yandsearch?text=&site=mytask.me&region_name=&rstr=&zone=all&wordforms=all&within=0&numdoc=10&lr=10734

А вот что могут увидеть люди в выдаче Гугл https://www.google.ru/#q=site:mytask.me/&hl=ru&newwindow=1&ei=ZX1cUZ6rGIaI4gSSqYHIBg&start=10&sa=N&filter=0&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44697112,d.bGE&fp=8435dfbb78ade7a&biw=1920&bih=912

Необходимо закрывать  этот текст от индексации, кроме страницы http://mytask.me/rules .

- Необходимо сделать корректную обработку 404 ошибки для всех уровней вложенности

- На всех страницах сайта необходимо прописать title, первая часть которого должна отражать название страницы, а вторая название сайта (mytask) (Для всех страниц – поменять местами первую и вторую часть title, для главной – вместо «главная» нужно словосочетание, которое имеет смысловое отношение к проекту, если будем продвигать главную по запросам – вхождение запроса обязательно, для статей блога – необходимо более распространенный title, несущий смысловую нагрузку и т.п.)

- Для всех страниц сайта необходимо прописать уникальный  description. Например, на главной странице сейчас он такой: «Hello, thank you for using BDQCustom this is a test website to show you how this CMS functions.» – что понижает релевантность сайта для продвижения.

- На сайте страницы, которые относятся к разделу «отрасли» (http://mytask.me/industries-marketing , http://mytask.me/industries-insurance , http://mytask.me/industries-sociology ,) - являются полными дублями друг друга. Необходимо либо разнообразить контент, либо закрыть все, кроме одной из них от индексации.

- Необходимо закрыть от индексации внешние ссылки.

Например, в коде есть скрытое сообщение для пользователей explorer:

|  | <!-[if lt IE 7]><p class="chromeframe">You are using an <strong>outdated</strong> browser. Please <a href="http://browsehappy.com/">upgrade your browser</a> or <a href="http://www.google.com/chromeframe/?redirect=true">activate Google Chrome Frame</a> to improve your experience.</p> |
| --- | --- |
|  | <![endif]--> |

Также лучше закрыть ссылки на соцсети.

- Необходимо загрузить в корневую директорию сайта файлы верификации панелей вебмастеров поисковых систем.

Поведенческие факторы

ТЗ составлено, на реализацию потребуется несколько дней работы программистов.

Необходимо проводить постоянные улучшения сайта для улучшения показателей поведения пользователей на сайте по всем параметрам: корректировка элементов дизайна или некорректной верстки, упрощение навигации, добавления «горячих кнопок», добавление элементов, которые заставляют пользователя тратить больше времени на сайте и пр.

Начальное ТЗ по улучшению юзабилити можно реализовывать параллельно с технической оптимизацией сайта.

Семантическое ядро

По данному разделу – отдельный документ.

Внутренняя оптимизация продвигаемых страниц  Делаем в полном объеме

Полностью зависит от объема семантического ядра, которое мы согласуем. Думаю, справимся за период до одного месяца, но пока нет утвержденных объемов, сроки не могу определить. Доработки программной части потребуются минимальные, только создание дополнительных разделов, не предусмотренных текущей системой управления.

- Необходимо добавлять на сайт контент (например, сейчас в основном индексе Гугл всего 12 страниц, хотя всего Гугл проиндексировал 52 страницы, т.е. остальные он выкинул, определив их как бесполезные). Ведение блога будет дополнительным преимуществом.

- Для успешного продвижения необходимо будет создать продвигаемые страницы для каждой языковой группы семантического ядра. Семантическое ядро может быть обширным, так что для создания посадочных страниц может потребоваться доработка структуры сайта.

- Все продвигаемые страницы должны быть  уникальны (не менее 97%) и оптимизированы.

Отдельно для каждой страницы составляются оптимизированные title, description, keywords.

Оптимизация текста включает в себя:

- Корректную расстановку html тегов ( типографирование текста, деление на пассажи, оформление (по возможности) с использованием списков и таблиц, для картинок – указание alt и title, выделение ключевого запроса strong, при достаточной длине текста деление его подзаголовками h2 и пр.)

- Включение в текст ключевых запросов в точном вхождении, разбавленном и неполном в нужной плотности таким образом, чтобы пользователи не заподозрили, что текст оптимизирован.

- Перелинковка.  В соответствии со структурой сайта и количеством продвигаемых страниц составляется схем перелинковки для наилучшей индексации сайта и передачи наибольшего веса продвигаемым страницам.

- При работе с контентом необходимо учитывать различные полезные моменты, например, загрузку оригинальных текстов через панель вебмастера Яндекса (когда догоним Тиц хотя бы до 10), указание авторства для Гугл

Внешняя оптимизация  Делаем в 30 000 руб в мес.

Эти работы сроков не имеют, т.к. их придется делать постоянно. Первые результаты будут через 2 месяца после начала работ (соответственно, работы по внешней оптимизации выполняются после работ по внутренней оптимизации).

- Размещение уникальных статей  на качественных донорах со ссылками (вечными) на mytаsk.me с url, названием компании или основным направлением проекта в анкоре.

- Постепенное наращивание ссылочной массы с анкорами, релевантными продвигаемым запросам (в основном временные).

- Регистрация в каталогах (Dmoz, TOP 100, возможно ЯК и Mail – они платные).

*В вопросе внешней оптимизации очень много подводных камней. Я могу сама заниматься этим вопросом, но считаю, что для покупки ссылок лучше привлечь хорошего специалиста.

Аналитика Делаем в полном объеме

Аналитические отчеты имеет смысл начинать составлять сразу после проведения работ по внутренней оптимизации контента. Составление отчетов занимает от 2 до 8 часов в зависимости от требований (просмотры вебвизора, анализ сниппетов по каждому запросу и т.п. могут занимать много времени) и производится с частотой 1 раз в месяц. Иногда требуется вытащить дополнительные показатели, но это только при необходимости.

В целях внесения изменений в сайт, контент, семантическое ядро и стратегию продвижения анализу подлежат:

- Продвигаемые страницы на предмет отказов и не достижения целей;

- Конкретные запросы на предмет отказов и не достижения целей;

- Сниппеты выдачи на предмет привлекательности (CTR кликабельности)

- Эффективность запросов (стоимость посетителя, качество посетителя – конверсия).

- Страницы, которые не имеют внешних ссылок и продвигаются по НЧ запросам на предмет объема трафика для переоптимизации контента в случае необходимости.

- Просмотр вебвизора для выявления проблем.

- Основные показатели в динамике.

Спорные вопросы, которые отражены в отчете сое-специалиста с free-lance, но на мой взгляд, требуется консультация у другого специалиста, прежде, чем реализовывать эти пункты (я бы этого не делала):

- Зарегистрировать домен в зоне ru или com, после чего с http://mytask.me/ Сделать 301 редирект на новый домен. Это ввиду того, что mytask.me не получится привязать в Гугл к России.  Провести исследование me против ru

- Переделать ЧПУ для страниц по принципу: Делаем для продвигаемых страниц

| Вместо | Должно быть |
| --- | --- |
| http://mytask.me/services | http://mytask.me/uslugi/ |
| аудит товара | http://mytask.me/uslugi/audit-tovara/ |
| Оценка мерчендайзеров | http://mytask.me/uslugi/audit-tovara/ocenka-merchendajzerov/ |
| То есть нужно переводить в транслит (http://translit.ru/ ) полностью название Раздела или Под Раздела, при этом сохраняя правильную вложенность. |  |