мобильная рабочая сила везде и всегда

на автоматизацию обработки актов осмотра средств автотранспорта для Страхового Общества «Россия»

подготовлено для:

Полянской Яны Владимировны

Коммерческое предложение

Исх. №__________

Дата____________

Уважаемая Яна Владимировна,

Компания MyTask рада предложить Вам Мобильное Приложение для автоматизации обработки актов предстрахового осмотра средств автотранспорта. Это Приложение позволит страховым агентам заполнять данные осмотра на смартфоне и отправлять акты в электронном виде сразу в АИС СК Россия.

Подробное описание системы EasyData  компании myTask находится в приложении №1.

Предлагаем Вам ознакомиться с примерной структурой, ориентировочными сроками и стоимостью реализации проекта:

Предмет, цели и задачи

Цель проекта: Автоматизация обработки актов предстрахового осмотра автомобилей.

Задачи: Создание электронной анкеты (формы) в Мобильном Приложении, а также ее тестирование.

Описание основных этапов

1.  Подготовительный этап (2 недели)

Подготовительный этап предполагает утверждение плана – графика работ, создание и тестирование формы в Мобильном Приложении.

2.  Тестирование (4 недели)

На данном этапе компания MyTask проводит тестирование работы формы в рабочем режиме: написание инструкций, проведение инструктажа нескольких агентов, тестирование работы формы.

Стоимость

Стоимость проекта рассчитывается по количеству подключенных мобильных устройств:

| Количество устройств | Стоимость |
| --- | --- |
| 500 - 800 | 1600 руб/уст./месяц |
| 800 - 1000 | 1400 руб/уст./месяц |
| 1000 - 1500 | 1200 руб/уст./месяц |
| 1500 - 2000 | 1000 руб/уст./месяц |

Минимальный срок аренды программного обеспечения составляет 12 месяцев.

Данное предложение включает в себя:

- подключение к системе EasyData

- удаленное обучение агентов СК Россия

- поддержка пользователей 24х365

- техническую поддержку 24х365

- настройка логики работы агента - без ограничений, по требованию

- хранение собранных данных в течении одного(трех?) года

- синхронизация собранных данных с АИС СК Россия

Цены указаны с учетом НДС

Данное предложение актуально до 31.05.2013 г.

Генеральный директор

ООО «Новые технологии»

____________ Д.Е. Слабаков

Приложение №1 «Описание системы EasyData»